## Slide 1: CASO DE USO TOTVS
HAIDI CAROLINA BAUMER BRANCO
LUIS FERNANDO TORRES GONÇALVES
SOFT002 - DARU TREINAMENTOS

## Slide 2: Agenda
Metodologia ágil: KANBAN
Team: papéis
Reuniões
Ferramentas utilizadas
Fluxo de atividades

## Slide 3: A equipe
10 pessoas
1 Product Owner
1 People Lead
1 Agile Master
7 Desenvolvedores

## Slide 4: Reuniões
A Reunião Diária.
Horário: sempre no mesmo horário.
Duração: 15 minutos .
Conteúdo: o que foi feito, o que está pendente, impedimentos
A cada 15 dias tem a Review
Duração: 1 hora.
Conteúdo: Apresentação de entregas.

## Slide 5: Reuniões
A cada 15 dias tem a Retrospectiva
Duração: 1 hora.
Conteúdo: Refletir sobre as últimas duas semanas
o que foi bom, o que não foi e o que pode ser
melhorado.

## Slide 6: Ferramentas utilizadas
Google: Para reuniões no meet, gmail, calendário corporativo.
Jira: Backlog do produto, gerenciamento das tarefas
TFS e Git: Controle de Versão

## Slide 7: JIRA - Issues e Colunas
O que é uma issue: Tarefas pendentes a serem realizadas. Uma issue precisa conter:
  Título: resumo da tarefa;
  Descrição: deve responder as perguntas:
    O que? Por que? Quando? Como? Quem?
Tipos:
  Documentação
  Story
  Manutenção
  Apoio
  Apoio - Cliente
  Épico
  Estudo
Colunas:
  Comprometido
  Em desenvolvimento
  Para revisão
  Em revisão
  Para teste integrado
  Em teste integrado
  Aguardando publicação
  Feito

## Slide 8: JIRA - Issues e Colunas

## Slide 9: CASO DE USO TOTVS
HAIDI CAROLINA BAUMER BRANCO
LUIS FERNANDO TORRES GONÇALVES
SOFT002 - DARU TREINAMENTOS